会議メモシート

記号：決＝決定したこと　T＝ToDo（誰が・何を・いつまで）　？＝保留・質問・確認したいこと　！＝重要・相手が強調したこと　★＝録音で聞き直す

| 会議名 |  | 日時 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参加者 |  | 録音 |  |

| キーワード・問い（会議後） | 時刻 | メモ（会議中） |
| --- | --- | --- |

| 決定 | ToDo（誰が・何を・いつまで） | 保留・確認事項 |
| --- | --- | --- |

要約（会議後に3行で）

会議メモシート　記入例（架空の会議です。実在の企業・人物とは関係ありません）

記号：決＝決定したこと　T＝ToDo（誰が・何を・いつまで）　？＝保留・質問・確認したいこと　！＝重要・相手が強調したこと　★＝録音で聞き直す

| 会議名 | Webサイト改修 定例（第3回） | 日時 | 2026年10月6日（火）10:00〜10:45 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参加者 | 山田、鈴木、佐藤（記録） | 録音 | あり（冒頭で全員の同意を得た） |

| キーワード・問い（会議後） | 時刻 | メモ（会議中） |
| --- | --- | --- |
| 公開日は？ | 10:05 | 公開 11/10予定 → デザイン1週遅れ。決 11/17に変更 |
| 費用の上限 | 10:12 | 追加ページ3枚 → 見積 +30万くらい？ ★金額は録音で確認 |
| 担当 | 10:20 | 問い合わせフォーム改修 T 鈴木 10/20まで |
| 撮影は外注？ | 10:28 | 写真撮影 社内 or 外注 ？ 相見積2社 T 佐藤 10/13 |
| 優先順位 | 10:35 | 山田「スマホ表示を最優先で」！ PC版は後回しでよい |

| 決定 | ToDo（誰が・何を・いつまで） | 保留・確認事項 |
| --- | --- | --- |
| ・公開日を11月17日に変更 ・スマホ表示の確認を最優先にする | ・鈴木：問い合わせフォーム改修（10/20） ・佐藤：撮影の相見積を2社（10/13） | ・写真撮影を外注するか（10/13定例で決定） ・追加費用の承認（金額を録音で確認してから山田さんへ） |

要約（会議後に3行で）

デザインの遅れを受けて公開を1週間延期し11月17日とした。追加3ページで費用が増える見込みのため、金額を確かめて次回に承認を得る。スマホ表示を最優先に確認する。