# 打ち合わせ議事録（社外用）

取引先との打ち合わせ向けです。送付前に、金額・日付・固有名詞を相手の発言どおりか確認してください。

| 件名 |  |
| --- | --- |
| 日時・場所 |  |
| 先方出席者 |  |
| 当社出席者 |  |
| 作成者 |  |

# 確認・合意事項

| No. | 項目 | 内容 |
| --- | --- | --- |

# 宿題事項

| 区分 | 内容 | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |

# 次回予定・備考

# 打ち合わせ議事録（社外用）　記入例

架空の会議の記入例です。社名・氏名・日付・数値は説明用で、実在のものではありません。

| 件名 | 新システム導入に関する打ち合わせ（第2回） |
| --- | --- |
| 日時・場所 | 2026年10月7日（火）14:00〜15:00 貴社会議室 |
| 先方出席者 | 株式会社サンプル商事 総務部 山田様、伊藤様 |
| 当社出席者 | 営業部 森、技術部 中村 |
| 作成者 | 森（10月7日作成、10月8日送付） |

# 確認・合意事項

| No. | 項目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 導入範囲 | 総務部10名で11月から試用する |
| 2 | データ移行 | 既存のExcel台帳は当社が移行手順書を用意する |
| 3 | 見積 | 試用期間の費用を含めて10月14日までに提出する |

# 宿題事項

| 区分 | 内容 | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当社 | 見積書と移行手順書を送付 | 森 | 10月14日 |
| 先方 | 利用者10名の名簿を共有 | 伊藤様 | 10月16日 |
| 先方 | 情報システム部の確認日程を調整 | 山田様 | 10月16日 |

# 次回予定・備考

・次回：10月21日（火）14:00 オンライン（試用開始前の最終確認） ・本議事録に相違がある場合は、10月10日までにご連絡ください