# 要件定義書

各要件に「根拠」（ヒアリングの日付・発言者・資料名）を書くと、後で要件の理由を確かめられます。未確認の内容は推測で埋めず、未決事項に移します。

| システム名 |  |
| --- | --- |
| 版数・日付 |  |
| 作成者・承認者 |  |
| 対象範囲 |  |
| スケジュール |  |

# 1. 目的・背景

# 2. 業務要件

| ID | 業務 | あるべき姿 | 根拠 |
| --- | --- | --- | --- |

# 3. 機能要件

| ID | 機能 | 内容 | 優先度 | 根拠 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 4. 非機能要件

| 区分 | 要件・目標値 | 根拠 |
| --- | --- | --- |
| 可用性 |  |  |
| 性能・拡張性 |  |  |
| 運用・保守性 |  |  |
| 移行性 |  |  |
| セキュリティ |  |  |

# 5. 制約・前提・未決事項

# 要件定義書　記入例

記入例（架空の企業の「経費精算システム刷新」です）。数値・人名・日付はすべて例です。

| システム名 | 経費精算システム刷新 |
| --- | --- |
| 版数・日付 | 第1.2版 2026年10月14日 |
| 作成者・承認者 | 作成：情報システム部 林／承認：経理部長 小川 |
| 対象範囲 | 全社員（約450名）の経費申請・承認・経理での確認 |
| スケジュール | 要件確定 11月末／設計 12〜1月／本番 2027年4月 |

# 1. 目的・背景

・紙の領収書と表計算ソフトでの申請により、月末の経理の確認に1人あたり約3日かかっている ・領収書の電子保存と、承認までの日数の短縮（平均6日→2日）を目的とする

# 2. 業務要件

| ID | 業務 | あるべき姿 | 根拠 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-01 | 経費申請 | スマートフォンで領収書を撮影し、外出先から申請できる | 10/2 営業部ヒアリング |
| B-02 | 承認 | 金額10万円以上は部長、それ未満は課長の承認で完了する | 経費規程 第5条 |

# 3. 機能要件

| ID | 機能 | 内容 | 優先度 | 根拠 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 領収書読み取り | 撮影画像から日付・金額・支払先を読み取り、申請者が確認・修正する | 必須 | B-01 |
| F-02 | 承認経路 | 金額と部署で承認者を自動で決め、差し戻し理由を記録する | 必須 | B-02 |
| F-03 | 会計連携 | 承認済みの仕訳を会計ソフト用のCSVで出力する | 高 | 10/7 経理部ヒアリング |

# 4. 非機能要件

| 区分 | 要件・目標値 | 根拠 |
| --- | --- | --- |
| 可用性 | 平日8〜22時に利用できる。計画停止は月1回まで | 10/7 経理部 |
| 性能・拡張性 | 月末の同時利用100名で画面表示3秒以内 | 申請件数の実績 |
| 運用・保守性 | マスタの承認者変更を経理部が画面から行える | 10/7 経理部 |
| 移行性 | 過去3年分の申請データを移行する | 保存期間の規程 |
| セキュリティ | SSOでログイン。操作ログを1年保存する | 情報セキュリティ規程 |

# 5. 制約・前提・未決事項

・制約：既存の会計ソフトは更新しない。予算は初年度の範囲内 ・未決：海外出張の外貨精算を対象に含めるか（10/21 経理部長に確認） ・未決：交通費の定期区間の控除を自動で行うか