# 稟議書

「申請内容」に、何を・いくらで・いつから行うかを1〜2文で書きます。費用は計算式と税込・税抜を明記し、比較した案とリスクへの対策も書くと差し戻しが減ります。

| 件名 |  |
| --- | --- |
| 起案日 |  |
| 起案者 |  |
| 決裁区分 |  |
| 希望決裁日 |  |
| 添付資料 |  |

# 申請内容（結論）

# 目的・現状と課題

# 費用

| 項目 | 計算式 | 金額（税込） |
| --- | --- | --- |

# 期待する効果

# 比較した案と選んだ理由

# リスクと対策

# 承認欄

| 起案者 | 課長 | 部長 | 経理部 | 決裁者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 稟議書　記入例

記入例（架空の会社・人物です）。営業部のノートPC5台を入れ替える稟議。

| 件名 | 営業部のノートPC 5台の入れ替えについて |
| --- | --- |
| 起案日 | 2026年10月9日 |
| 起案者 | 営業部 森田 恵 |
| 決裁区分 | 50万円以上100万円未満（部長決裁、経理部合議） |
| 希望決裁日 | 2026年10月23日（11月納品のため） |
| 添付資料 | 見積書2社分、故障・修理の記録 |

# 申請内容（結論）

・使用6年目のノートPC 5台を、11月中に新しい機種へ入れ替えます。費用は合計693,000円（税込）です。

# 目的・現状と課題

・対象の5台は2020年購入で、OSのサポート終了に伴い2026年11月以降はセキュリティ更新を受けられません。 ・直近半年で起動不良・バッテリー故障が7件あり、修理費と待ち時間（計約30時間）が発生しています。

# 費用

| 項目 | 計算式 | 金額（税込） |
| --- | --- | --- |
| ノートPC本体 | 126,500円 × 5台 | 632,500円 |
| 初期設定・データ移行 | 12,100円 × 5台 | 60,500円 |
| 合計 |  | 693,000円 |

# 期待する効果

・セキュリティ更新を継続でき、故障による業務停止（月平均5時間）と修理費（半年で約8万円）がなくなります。

# 比較した案と選んだ理由

・A案：購入（本申請） B案：リース（5年総額が約12万円高い） C案：使い続ける（サポート終了で不可）。

# リスクと対策

・データ移行時の紛失：情報システム部が移行を行い、旧PCのデータは消去証明を取ってから廃棄します。

# 承認欄

| 起案者 | 課長 | 部長 | 経理部 | 決裁者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 森田 |  |  |  |  |